台灣清潔用品工業同業公會工作行事曆 一一一年六月

重點工作：

- 馬來西亞及菲律賓國際美容健康展由於台灣疫情尚不穩定，邊境管制仍須隔離，暫不確認廠商海外參展意願。

B.開封街改建面對建材波動工程款如何調適需進行協商。

| 日星期 | 工作內容 | 特紀事項 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三 | 寄送今年度上期常年會費收據 | 1.不論現行或5/18新版商品標示法均有：『有時效性者，應加註有效日期或有效期間』文字，目前幾乎所有業者所生產之清潔用品，大都標示有效期間：三年；有鑑於：a.清潔用品之主要成分界面活性劑，有極高之穩定性，正常情況下五年後仍不失其功效。b.清潔用品屬經常性之消耗品，一般情況下其使用迴轉率高。c.價格平穩且供應不虞饋乏，並不常發生囤積之主客觀因素。d.縱使消費者保存不當，長期未使用而造成商品物性發生變化，雖然仍有功效，由於並非用於人體，不致造成不良後遺症。綜合上述因素，清潔用品似不屬『有時效性者』商品，建議廠商可認真思考利弊得失，是否需『標示有效期間』？ 2.公會開封街會所合建案6/10之大致進度及注意事項：1.工地四週開挖連續壁前的導溝已完成，連續壁導溝 2.5公尺深#85公分寬。2.現在施工三個置泥池及一個穩定液池，再來做壁中壁；此為進行地下室連續壁開挖前之前期臨時工程，用來置放防止連續壁開挖，為避免發生坍方，所需用來加固且黏稠性高之『皂土』，地下室工程完成後將敲除。3.預定六月下旬，連續壁工程即可正式開始。由於工地水位很高、液化嚴重，施工期間曾造成漢口街二段53巷水溝坍塌重做，路面也有部份掏空；經請教實際從事建築的同學，對地下室連續壁開挖，進行抽水時可能會造成鄰房沉陷，告知合建商莊先生，請其特別注意。現今對策：a.工地四週開挖連續壁前的導溝已完成。b.連續壁是交由國內知名廠商昶旺營造施工，之前在西門町已進行數個比我們基地更深的案例，經其來工地實際勘查，我們基地的土壤液化問題他們認為可以克服。c.開挖連續壁時，緊盯工程進行、保持高度警覺、隨時準備應變。 3.商業司QA集：自112/5/18新法開始施行後，流通進入市場陳列販賣之商品，均應依新法標示。但流通進入市場陳列販賣之商品如何定義? a.112/5/18前已出貨給經銷商或各賣場，但因各主客觀因素，尚未上架陳列商品。 b.製造商或委製商於112/5/18前已生產之商品，因各主客觀因，尚未出貨之庫存商品。c.進口商112/5/18前已進口之商品，因各主客觀因素尚未出貨之庫存。都是經常發生且存在之事實，是正常商業模式及行為，故建議以「商品標示之製造日期」作為適用新法與舊法之區隔，不但把握了「法不朔既往」原則，同時符合行政程序法之「信賴保護」原則，更把地方政府有稽查需要時的工作明確、簡單化。另再次強烈建議:務必召開新公布商品標示法之說明會。 下月重點工作： A.馬來西亞及菲律賓國際美容健康展由於台灣邊境管制仍須隔離，以此前提確認廠商海外參展意願。 B.開封街改建面對建材波動工程款如何調適需進行協商。 |
| 2 | 四 | 洽詢開封街會所合建案之大致進度 電請商業司針對新版商品標示法辦理相關說明會以釋廠商疑義 |  |
| 3 | 五 | 端午節休假 |  |
| 4 | 六 |  |  |
| 5 | 日 |  |  |
| 6 | 一 | 馬來西亞美容展第一次確認有意願參展廠商並評估是否可順利成行 |  |
| 7 | 二 | 申請馬來西亞美容展半數39.8萬補助款以利先期相關辦理 |  |
| 8 | 三 | 衛福部食藥署來電陳時中部長邀約理事長7/2溝通防疫等相關問題 回復會員廠有關新版商品標示法相關疑義並進行溝通 |  |
| 9 | 四 | 會員代表更動頻繁進行對應調整 |  |
| 10 | 五 | 轉知理監事會開封街會所合建案目前之大致進度及注意事項 |  |
| 11 | 六 |  |  |
| 12 | 日 |  |  |
| 13 | 一 | 二次確認馬來西亞美容展有意願廠商 |  |
| 14 | 二 | 思考菲律賓美容健康展是否不參加 |  |
| 15 | 三 | 邊境管制今起放寬改為3+4 |  |
| 16 | 四 | 邊境管制放寬廠商參展意願調查 |  |
| 17 | 五 | 馬來西亞展再確認參展廠商 |  |
| 18 | 六 |  |  |
| 19 | 日 |  |  |
| 20 | 一 | 菲律賓美容健康展朝參加原則規劃 |  |
| 21 | 二 | 馬來西亞展39.8萬補助款入帳 |  |
| 22 | 三 | 往南港展覽館參觀會員廠展覽 |  |
| 23 | 四 | 與展覽公司協調菲律賓展相關細節 |  |
| 24 | 五 | 馬來西亞展再次確認參展廠商 |  |
| 25 | 六 |  |  |
| 26 | 日 |  |  |
| 27 | 一 | 研究非食品接觸塑膠再生產品推動作 |  |
| 28 | 二 | 業要點（草案）之對策 |  |
| 29 | 三 | 建議商業司有關新商品標示法QA集 |  |
| 30 | 四 | 非食品接觸塑膠再生產品推動作業要點 |  |